财务历史电子数据迁移 项目

公开比选文件

采购人：广州市公共交通集团有限公司

2020年4月

特别提醒：响应供应商注意事项

- 响应文件递交时间截止，本采购人将不接收响应供应商的任何响应文件、相关资料。为此，请适当提前到达。

- 请正确填写《报价一览表》。如有多包项目请仔细检查标包号，标包号跟标包内容必须一致。

- 请仔细检查比选文件要求盖公章、签名、签署日期之处。

- 加★号的条款必须一一响应。

- 响应文件应按顺序编制页码。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，请报名参加比选但领取比选文件后决定不参加本次比选的供应商，在响应文件递交截止时间的2日前，按《比选公告》中的联系方式，以书面形式告知采购人。对您的支持与配合，谨此致谢。

（本提示内容非比选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以比选文件为准。）

目  录

第一章  比 选 公 告	3

第二章  用 户 需 求 书	6

第三章  比 选 须 知	13

第四章  合 同 书 格 式	28

第五章  响 应 文 件 格 式	36

# 第一章  比 选 公 告

比选公告

采购人  广州市公共交通集团有限公司 对   财务历史电子数据迁移  项目进行公开比选，欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项如下：

- 项目名称：财务历史电子数据迁移

- 采购内容：将公交集团历年财务历史电子数据统一采集并迁移至公交集团统一平台和统一数据库进行统一管理。

- 详细要求请参阅比选文件中第二章“用户需求书”；

- 合格的响应供应商应对本项目所有内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价；

- 本项目最终选定唯一的合格响应供应商对本项目所有内容进行处理。

- 响应供应商资格要求：

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织。

- 特定资质：持有有效期内《软件企业认定证书》及CMMI-3级以上证书。

- 本项目不接受联合体响应；

- 比选文件下载时间（如无特别注明均为北京时间）：2020年4月16日至2020年4月26日，比选文件下载地址：www.gzbus.com，联系人： 丁全哲 ，联系电话： 83520106 。

- 响应文件递交时间：2020年  4  月  27  日08:30-09:30（北京时间）。

- 递交响应文件地址：广州市越秀区东园横路60号501室。

- 响应文件启封时间：2020年  4  月  27  日09:30（北京时间）。

- 响应文件启封地点：广州市越秀区东园横路60号，响应供应商无需出席响应文件启封会议。

- 本项目的比选公告及相关信息在（采购人名称）网站（网址：www.gzbus.com）上公布，并视为有效送达。

- 特别说明

- 比选文件提供期限届满后，递交报价文件的响应供应商不足3家的或符合比选文件的响应供应商不足3家的，采购人可以重新公开比选并予以公告，也可以在已递交报价文件的响应供应商中，按比选文件确定的比选方法在符合比选文件要求的响应供应商中择优选定。

采购人联系方式：

联系人： 丁全哲

联系电话： 020-83520106

联系地址：广州市越秀区东园横路60号

采购人：广州市公共交通集团有限公司

2020年 4月15日

# 第二章  用 户 需 求 书

用 户 需 求 书

- 总体要求

- 广州市公共交通集团有限公司（下称“公交集团”）及直属各单位已于2019年1月1日起统一使用了浪潮GS7财务核算系统。2019年1月1日前各单位各自使用金蝶、用友、灵狐等不同厂商不同版本的财务核算软件，历史电子数据分散在各单位，不利于集团化管理。为满足统一存档、统一管理、统一管控及直接调用的需求，拟将公交集团总部及直属各单位2019年1月1日之前全部财务历史电子数据统一采集并迁移至公交集团统一平台和统一数据库进行统一管理。在不改变原各单位所有数据及财务核算体系的前提下，满足所有查询、打印、数据导出及数据整理汇总等功能，满足公交集团对直属各单位财务历史电子数据统一管控及直接调用的需求；

- 标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，响应供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效响应处理；

- 用户需求书中的服务指标仅为最低要求；

- 响应供应商没有在响应文件中注明偏离（文字说明或在用户需求偏离表注明）的参数、配置、条款视为被响应供应商完全接受。

- ★二、比选报价说明

本项目比选最高价：人民币90万元。

- ★三、采购具体需求及服务期限

- 项目正式实施至最终交付不超过3个月；项目最终交付后，提供功能培训服务，提供不少于3年的免费运维服务。具体需求如下：

- 1.充分满足公交集团及所属各单位对历史财务信息和数据的管理查询需求，体现全局式管理模式。保证原始财务数据的准确性与完整性，包括会计科目、存货、人员、客商及其他辅助信息的编码体系的准确性与完整性；

- 2.不改变原财务核算体系；

- 3.不改变原数据账套，在实现各自账套独立展现的同时，可根据单位架构、层级或自定义账套范围，实现合并或汇总展现；

- 4.不改变原资产负债表、损益表、现金流量表格式及数据，含合并资产负债表、损益表、现金流量表；

- 5.可对历史凭证、明细账、辅助账、三栏账、总账、科目余额、会计报表等按选定期间或原设定的可选条件进行查询及联查，可打印，可数据导出；

- 6.可针对不同账套，授权不同用户登录查询历史电子数据；

- 7.可远程访问数据库查询，并预留数据库端口，满足未来与公交集团其他业务系统对接取数的需求；

- 8.项目正式实施至最终交付不超过3个月；

- 9.不对原财务软件及数据库造成任何影响；

- 10.交付产品系统安全，展现界面直观友好；

- 11.项目最终交付后，提供功能培训服务，提供不少于3年的免费运维服务，提供软件操作说明书及数据字典。

- 12.系统采用云服务方式部署在广州市公共交通集团有限公司大数据机房，3年云服务租赁费用70,000.00元，总报价需包括此部分费用，确定供应商后另行签订租赁协议，费用由成交供应商向采购人指定的云服务提供商支付。

- 四、采购内容及数量

| 序号 | 标的物 | 参数 | 数量 | 限价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务历史电子数据迁移服务（含软件及实施） |  | 1项 |  |
| 2 | 操作系统 | 相当于Windows Server 2012标准版或以上 | 2套 |  |
| 3 | 数据库管理系统 | 相当于Microsoft SQL Server 2016标准版或以上 | 1套 |  |
| 4 | 3年云服务租赁 | Cpu 8核或以上、内存32G或以上 | 2台 |  |
|  |  | 存储1600G或以上 | 1台 |  |
| 总计 | -- | -- | -- | 900,000.00 |

- 财务历史电子数据迁移清单详见下表：

| 序号 | 单位名称 | 账套期间 | 财务软件及版本 | 数据量（G） | 账套量 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市交通站场建设管理中心 | 2014-2018 | 用友NC5.7 | 5 | 4 | 6 |
| 2 | 广州中运客运站场管理有限公司 | 2013-2018 | 用友NC5.7 |  | 15 | 10 |
| 3 | 广州从化汽车站有限公司 | 2017-2018 | 用友NC5.7 |  | 1 | 3 |
| 4 | 广州中运货运站场管理有限公司 | 2015-2018 | 用友NC5.7 |  | 2 | 3 |
| 5 | 广州南汽车客运站有限公司 | 2015-2018 | 用友NC5.7 |  | 1 | 4 |
| 6 | 广州中运科技园有限公司 | 2013-2018 | 用友NC5.7 |  | 1 | 4 |
| 7 | 广州公交集团黄埔现代物流有限公司 | 2013 | 用友U8V8.21 | 0.01 | 1 | 1 |
| 8 | 广州公交集团黄埔现代物流有限公司 | 2014-2018 | 用友NCNC6.3 | 0.5 | 1 | 1 |
| 9 | 广州市交通站场建设管理中心 | 2002-2013 | 金蝶K3 13.1 | 0.279 | 4 | 6 |
| 10 | 广州市公用公交站场管理服务有限公司 | 2002-2018 | 金蝶K3 15.1 | 1 | 5 | 8 |
| 11 | 广州中运交通站场投资有限公司 | 2010-2018 | 金蝶K3 12.1 | 0.356 | 1 | 2 |
| 12 | 广州快速公交运营管理有限公司 | 2009-2018 | 金蝶K3 12.1 | 1.2 | 4 | 1 |
| 13 | 广州从化汽车站有限公司 | 2006-2016 | 金蝶K3 10.3 | 1.64 | 1 | 3 |
| 14 | 广州中运货运站场管理有限公司 | 2006-2014 | 金蝶K3 13.0 | 6 | 14 | 3 |
| 15 | 广州南汽车客运站有限公司 | 2009-2014 | 金蝶K3 V12 | 0.402 | 1 | 4 |
| 16 | 广州中运科技园有限公司 | 2005-2013 | 金蝶K3 9.2 | 0.15 | 4 | 2 |
| 17 | 广州市城市客运检测有限公司 | 2004-2018 | 金蝶K3 14.2 | 1.8 | 3 | 3 |
| 18 | 广州公共自行车运营管理有限公司 | 2010-2019 | 金蝶K 12.2.0 | 1.5 | 2 | 2 |
| 19 | 佛山市南海佛广交通集团有限公司 | 2005-2011 | 金碟K3 | 0.8 | 1 | 10 |
| 20 | 佛山市南海佛广公共汽车有限公司 | 2005-2011 | 金碟K3 | 1.1 | 1 | 10 |
| 21 | 佛山市南海佛广出租汽车有限公司 | 2008-2011 | 金碟K3 | 0.6 | 1 | 10 |
| 22 | 佛山市南海佛广旅游汽车有限公司 | 2008-2011 | 金碟K3 | 0.3 | 1 | 10 |
| 23 | 佛山市南海佛广汽车修配有限公司 | 2008-2011 | 金碟K3 | 0.2 | 1 | 10 |
| 24 | 佛山市恒通客运有限公司 | 2011-2011 | 金碟K3 | 1.3 | 1 | 10 |
| 25 | 佛山市畅誉机动车检测站有限公司 | 2008-2011 | 金碟K3 | 0.2 | 1 | 10 |
| 26 | 广州市第二共公共汽车公司 | 1995-1999 | 润辰财务软件 | 10 | 20 | 20 |
| 27 | 广州市第二共公共汽车公司 | 2000-2009 | 润辰财务软件 | 10 | 20 | 20 |
| 28 | 广州市第二共公共汽车公司 | 2010-2012 | 用友U8 | 200 | 40 | 40 |
| 29 | 广州市第二共公共汽车公司 | 2013-2018 | 用友NC | 200 | 40 | 40 |
| 30 | 广州市番广客运有限公司 | 2004-2005 | 润辰财务软件 | 0.1002 | 1 | 3 |
| 31 | 广州市番广客运有限公司 | 2006-2009 | 金蝶财务软件 | 0.4 | 1 | 3 |
| 32 | 广州公交集团第三公共汽车有限公司（大合并） | 2000-2018 | 金蝶K3 | 14 | 52 | 25 |
| 33 | 广州公交集团电车有限公司 | 2000-2005 | 灵狐财务软件6.0 | 0.45 | 3 | 3 |
| 34 | 广州公交集团电车有限公司 | 2006-2008 | 灵狐财务软件8.5 | 1.11 | 3 | 3 |
| 35 | 广州公交集团电车有限公司 | 2009-2018 | 用友U8 12.000 | 14.44 | 3 | 3 |
| 36 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 1999-2018 | 金蝶K3 10.4 | 50 | 223 | 10 |
| 37 | 广州公交集团广交出租汽车有限公司 | 2014-2018 | 用友NC 6.3 | 10 | 18 | 10 |
| 38 | 广州公交集团广交出租汽车有限公司 | 2003-2014 | 用友U8 8.9 | 20 | 19 | 10 |
| 39 | 广交天源出租汽车有限公司 | 2012-2014 | 用友U8 8.9 | 10 | 1 | 1 |
| 40 | 广交天源出租汽车有限公司 | 2014-2018 | 用友NC 6.3 | 10 | 1 | 1 |
| 41 | 广州公交集团客轮有限公司 | 1999-2008 | 灵狐 | 5 | 10 | 11 |
| 42 | 广州公交集团客轮有限公司 | 2008-2018 | 金蝶K3、12.1 | 40 | 7 | 11 |
| 43 | 广州从化流溪游船有限公司 | 2011-2018 | 用友M8.11 | 5 | 8 | 2 |
| 44 | 广州黄埔车渡运输有限责任公司 | 2010-2018 | 软件金蝶kis标准版 | 5 | 9 | 2 |
| 45 | 广州广舶游船有限公司 | 2004-2018 | 灵狐 | 20 | 14 | 5 |
| 46 | 广州交通信息化建设投资营运有限公司 | 2011-2018 | 用友U8+V12.0 | 20 | 2 | 10 |
| 47 | 广州市运输有限公司 | 2014-2018 | 用友NC 6.3 | 10 | 26 | 28 |
| 48 | 广州市运输有限公司 | 2000-2013 | 用友U8 8.70 | 53.6 | 17 | 28 |
| 49 | 广州宇浩汽车销售有限公司 | 2016-2018 | 金蝶KIS专业版 14.1 | 0.17 | 1 | 4 |
| 50 | 广州市交通物资有限公司 | 2014-2018 | 用友NC 6.3 | 3 | 1 | 2 |
| 51 | 广州市交通物资有限公司 | 2005-2013 | 智通软件 V6.0 | 0.5 | 1 | 1 |
| 52 | 广州广汽交通运输服务有限公司 | 2009-2018 | 金蝶K/3 wise 13.1.0 | 0.95 | 1 | 6 |
| 53 | 广州二运集团有限公司 | 2002-2010 | 灵狐财会系统8 | 10 | 16 | 11 |
| 54 | 广州二运集团有限公司 | 2011-2013 | 灵狐财会系统10 | 4 | 17 | 11 |
| 55 | 广州二运集团有限公司 | 2014-2018 | 用友NC6.3 | 10 | 17 | 35 |
| 56 | 广州公交集团新能源发展有限责任公司 | 2018 | 用友NC6.3 |  | 1 | 8 |
| 57 | 广州公交集团能源有限公司 | 2017-2018 | 用友NC6.3 |  | 1 | 16 |
| 58 | 广州市交通物业管理有限公司 | 2014-2018 | 用友NC6.3 |  | 1 | 11 |
| 59 | 广州市交通房地产开发总公司 | 2014-2018 | 用友NC6.3 |  | 1 | 11 |
| 60 | 广州市交通工贸有限公司 | 2014-2018 | 用友NC6.3 |  | 1 | 11 |
| 61 | 广州市穗通工贸实业公司劳动服务公司 | 2014-2018 | 用友NC6.3 |  | 1 | 11 |
| 62 | 广州市交通物业管理有限公司 | 2003-2013 | 智通软件V6.0 | 0.5 | 1 | 11 |
| 63 | 广州市交通房地产开发总公司 | 2003-2013 | 智通软件V6.0 | 0.5 | 1 | 11 |
| 64 | 广州市交通工贸有限公司 | 2003-2013 | 智通软件V6.0 | 0.5 | 1 | 11 |
| 65 | 广州市穗通工贸实业公司劳动服务公司 | 2003-2013 | 智通软件V6.0 | 0.5 | 1 | 11 |
| 66 | 广州长运集团有限公司 | 2003-2011 | 用友 U8-8.21 | 10 | 19 | 31 |
| 67 | 广州长运集团有限公司 | 2012-2013 | 用友NC-5.7 | 10 | 22 | 42 |
| 68 | 广州长运集团有限公司 | 2014-2018 | 用友 NC-6.3 | 50 | 29 | 63 |
| 69 | 广州长运集团有限公司 | 2002-2014 | 用友 U8-10.0 | 15.2 | 1 | 24 |
| 70 | 广州长运集团有限公司 | 2005-2014 | 用友T6-3.3 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 广州广交供应链管理有限公司本部 | 1998-2004 | 金蝶KISV7.6 | 10 | 1 | 2 |
| 72 | 广州广交供应链管理有限公司本部 | 2004-2013 | 用友U8 | 10 | 1 | 2 |
| 73 | 广州广交供应链管理有限公司本部 | 2014-2018 | 用友NC /NC6.3 | 10 | 1 | 2 |
| 74 | 广州广交供应链管理有限公司海运部 | 2005-2014 | 金蝶KISV7.6 | 10 | 1 | 2 |
| 75 | 广州广交供应链管理有限公司海运部 | 2014-2018 | 用友NC /NC6.3 | 10 | 1 | 2 |
| 76 | 广州穗港国际货运代理有限公司 | 2007-2014 | 金蝶KISV7.6 | 10 | 1 | 2 |
| 77 | 广州穗港国际货运代理有限公司 | 2014-2018 | 用友NC /NC6.3 | 10 | 1 | 2 |
| 78 | 广州交通集团物流有限公司 | 2002-2013 | 用友U8 | 10 | 1 | 1 |
| 79 | 广州交通集团物流有限公司 | 2014-2018 | 用友NC 6.3 | 10 | 1 | 2 |
| 80 | 广州交通集团物流有限公司第三方医药物流部 | 2015-2018 | 用友NC 6.3 | 10 | 1 | 1 |
| 81 | 广州交通集团物流有限公司佛山南海分公司 | 2016-2018 | 用友NC 6.3 | 10 | 1 | 1 |
| 82 | 广州交通集团物流有限公司开平分公司 | 2016-2018 | 用友NC 6.3 | 10 | 1 | 1 |
| 83 | 广州交通集团物流有限公司荔湾分公司 | 2017-2018 | 用友NC 6.3 | 10 | 1 | 1 |
| 84 | 广州交通集团物流有限公司货运出租车分公司 | 2007-2014 | 金蝶KIS标准版 | 10 | 1 | 1 |
| 85 | 广州交通集团物流有限公司货运出租车分公司 | 2014-2018 | 用友NC 6.3 | 10 | 1 | 1 |
| 86 | 广州交通集团黄埔联合货运有限公司 | 2005-2014 | 用友U8 | 10 | 1 | 1 |
| 87 | 广州交通集团黄埔联合货运有限公司 | 2014-2017 | 用友NC 6.3 | 10 | 1 | 1 |
| 88 | 广州联运公司 | 2002-2013 | 用友U8 | 10 | 1 | 1 |
| 89 | 广州联运公司 | 2014-2018 | 用友NC 6.3 | 10 | 1 | 1 |
| 90 | 广州联合运输总公司 | 2005-2014 | 用友U8 | 10 | 1 | 1 |
| 91 | 广州联合运输总公司 | 2014-2018 | 用友NC 6.3 | 10 | 1 | 1 |
| 92 | 广州越联国际运输有限公司 | 2009-2013 | 用友T3/财务通普及版10.9 | 1 | 1 | 2 |
| 93 | 广州越联国际运输有限公司 | 2014-2018 | 用友NC /NC6.3 | 10 | 1 | 2 |
| 94 | 广州保税区保通储运有限公司 | 2012-2013 | 用友TT | 10 | 2 | 2 |
| 95 | 广州保税区保通储运有限公司 | 2014-2018 | 用友NC 6.3 | 10 | 2 | 2 |
| 96 | 深圳市天达穗港货运有限公司 | 2002-2013 | 金蝶标准版V10.0 | 5 | 1 | 1 |
| 97 | 深圳市天达穗港货运有限公司 | 2014-2018 | NC6.3 oracle | 10 | 1 | 1 |
| 98 | 广州公交集团物业发展有限公司 | 2004-2018 | 金蝶K3 | 1 | 1 | 3 |
| 99 | 广州市佳通物业管理有限公司 | 2004-2018 | 金蝶K3 | 1 | 1 | 3 |
| 100 | 广州如约数据科技有限公司 | 2016-2018 | 用友NC 6.3 | 5 | 1 | 10 |
| 101 | 广州市汽车公司 | 1995-2000 | 科纳VC6.0 | 10 | 25 | 40 |
| 102 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 2001-2005 | 科纳VC6.0 | 10 | 29 | 40 |
| 103 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 2005-2010 | 科纳VC6.0 | 10 | 25 | 40 |
| 104 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 2011-2013 | 金蝶EAS 6.3 | 53 | 1 | 40 |
| 105 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 2014-2019 | 金蝶EAS 7.5 | 100 | 1 | 40 |
| 106 | 花园酒店附属花园汽车出租有限公司 | 2001-2011 | 用友U8 10.100 | 20 | 1 | 5 |
| 107 | 广州市花园汽车出租有限公司 | 2011-2013 | 用友U8 10.100 | 5 | 1 | 5 |
| 108 | 广州市花园汽车出租有限公司 | 2014-2019 | 金蝶EAS 7.5 | 1 | 1 | 10 |
| 109 | 广州市必高企业公司 | 2005-2013 | 新中大5.08 | 2 | 3 | 10 |
| 110 | 广州市必高汽车有限公司 | 2014-2019 | 金蝶EAS 7.5 | 1 | 3 | 10 |
| 111 | 广州市新羊汽车出租有限公司 | 2014-2018 | 金蝶EAS 7.5 | 1 | 1 | 4 |
| 112 | 广州市公共交通集团有限公司 | 2014-2017 | 用友 NC-6.3 | 10 | 1 | 3 |
| 113 | 广州市公共交通集团有限公司 | 2017-2018 | 用友 NC-6.3 |  | 1 | 3 |
| 114 | 中共广州市公共交通集团有限公司临时委员会 | 2017-2018 | 用友 NC-6.3 |  | 1 | 3 |
| 115 | 广州市公共交通集团有限公司工会委员会 | 2017-2018 | 用友 NC-6.3 |  | 1 | 3 |
| 116 | 广州市公共交通集团有限公司总部工会委员会 | 2017-2018 | 用友 NC-6.3 |  | 1 | 3 |
| 合计 |  |  |  | 1336.26 | 874 | 1082 |

- 五、其他

1.计划工期自公交集团财务历史电子数据迁移项目合同签定日开始起，至全部财务历史电子数据迁移完毕，数据核对无误，验收完成止，不超过3个月。

2.响应供应商需提供详细的服务方案，其中包括服务质量和工作效率的承诺。

3.参与比选报价活动的各方均应对于比选过程中获悉的比选人的商业和技术等秘密信息负有保密义务。报价单位的报价书将由比选单位留存并对其核心信息保密，但恕不退还。

- 六、交付标准

- 1.满足前述第三点“采购具体需求及服务期限”全部内容要求。

- 2.在项目验收前将系统的全部相关的系统软件，运行稳定可靠的本系统及其安装程序，以及有关产品和系统说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付项目单位。过程文档包括但不限于：

- （1）用户调查与需求分析报告

- （2）系统概要设计说明书

- （3）功能规格说明书

- （4）系统详细设计说明书

- （5）数据库设计说明书

- （6）系统维护手册

- （7）安装配置部署手册

- （8）用户操作手册

- （9）测试报告

- （10）验收报告

- ★七、付款方式

由采购人及其所属各公司按实际迁移财务系统账套数量支付费用。

1.合同签订并收到请款申请10个工作日内，采购人支付20%合同款；

2.完成历史电子数据迁移工作后10个工作日内，采购人支付30%合同款；

3.采购人验收通过且收到合同全额发票之日起，在10个工作日内支付合同总金额的40%；

4.余款（合同总金额10%）为质保金，在一年质保期满后10个工作日内付清。

# 第三章  比 选 须 知

- 比选须知前附表

| 序号 | 条款号 | 类 别 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 | 资金来源 | 资金已落实。 |
| 2 | 2.1 | 采购人名称 | 广州市公共交通集团有限公司 |
| 3 | 10 | 踏勘现场 | 不举行 |
| 4 | 15.2 | 响应文件的装订和封装 | 响应文件应按比选文件的要求装订和封装。 |
| 5 | 17 | 备选方案 | 不允许提交备选方案 |
| 6 | 18 | 联合体比选 | 不接受联合体 |
| 7 | 20 | 比选保证金 | 响应供应商无须向采购人缴纳比选保证金。 |
| 8 | 21.2 | 比选有效期 | 90天 |
| 9 | 22.1 | 响应文件数量 | 响应文件正本1份、副本2份、报价信封1份（内含报价一览表1份、响应文件电子文件1份（PDF等格式）） |
| 10 | 29.1 | 比选小组组建 | 比选小组由采购人按其内部制度组成评审小组 |

比  选  须  知

- 一、总  则

    - 适用范围

- 本比选文件适用于本比选公告中所述项目的采购。

- 资金来源：详见《比选须知前附表》。

    - 定   义

- “采购人”是指：详见《比选须知前附表》。

- 合格的“响应供应商”是指：合格响应供应商的条件详见《比选公告》的“响应供应商资格要求”。

- “成交供应商”：指经法定程序确定成交并授予合同的响应供应商。

- “甲方”是指采购人。

- “乙方”是指成交供应商。

    - 遵循原则

- 遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

    - 合格的货物和服务

- “货物”是指响应供应商制造或组织符合比选文件要求的货物等。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本比选文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及比选文件规定的其它服务。

    - 比选费用

- 响应供应商应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用，由比选人自行承担。

    - 知识产权

- 响应供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由响应供应商承担。

- 响应报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由响应供应商承担所有责任及费用。

    - 纪律与保密事项

- 响应供应商不得相互串通响应报价，不得妨碍其他响应供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他响应供应商的合法权益，响应供应商不得以向采购人、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

- 在确定成交供应商之前，响应供应商不得与采购人就价格、响应方案等实质性内容进行比选，也不得私下接触评审小组成员。

- 在确定成交供应商之前，响应供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对评审小组、采购人施加任何影响都可能导致其响应无效。

- 获得本比选文件者，不得将比选文件用作本次比选以外的任何用途。若有要求，比选后，响应供应商应归还比选文件中的保密文件和资料。

- 由采购人向响应供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。比选结束后，应采购人要求，响应供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

    - 关于关联企业

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 关于分公司响应

- 分公司响应的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

    - 踏勘现场（本项目不设踏勘现场）

- 二、比 选 文 件

    - 比选文件的组成

- 比选文件包括：

第一章 比选公告

第二章 用户需求书

第三章 比选须知

第四章 合同书格式

第五章 响应文件格式

其  它 在比选过程中由采购人发出的修正和补充文件等。

- 响应供应商应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的澄清、补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其比选响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

    - 比选文件的澄清及答疑

- 任何要求对比选文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在2020年4月20日前通知采购人。采购人将对响应供应商所要求澄清的内容在网站公布。必要时，采购人将组织相关专家召开答疑会，会议内容以书面的形式发给每个领取比选文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

- 响应供应商在规定的时间内未要求对比选文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对比选文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

- 提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为比选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止之日3个工作日前在网站公布，不足3个工作日的，顺延提交响应文件截止之日。

- 该澄清或修改的内容将作为比选文件的有效组成部分，对所有响应供应商有约束力，响应供应商收到澄清或修改文件后，应当在24小时内以书面形式确认（加盖公章）并按澄清或修改文件载明的方式回复至采购人。响应供应商如在规定时间内无书面回复则被视为同意澄清、补充、修改文件内容。

- 三、响应文件的编制

    - 响应语言和计量单位

- 响应供应商的比选响应文件以及响应供应商就有关比选的所有来往函电均应使用中文，响应供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释比选响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 比选响应文件中所使用的计量单位除比选文件中有特殊规定外，一律使用国际公制单位。

    - 响应文件的构成

- 响应文件的构成应符合法律法规及比选文件的要求。

- 响应供应商编排响应文件应包括响应文件格式要求的所有内容以及比选文件要求提供的内容。

    - 比选响应文件的编制

- 响应供应商须对本项目以单位整体响应，任何只对项目内容其中一部分标的进行的响应都被视为无效响应或被确定为响应无效。

- 响应供应商对比选文件中多个标包（如有）进行响应的，其响应文件的编制应按每个标包（如有）的要求分别装订和封装。如果《比选须知前附表》有特别要求的按照其要求进行编制。响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应文件承担。

- 响应供应商应完整、真实、准确的填写比选文件中规定的所有内容，包括所有补充修改文件的内容。

- 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购人及其相关监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 如果因为响应供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供比选文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由响应供应商承担。

    - 比选报价

- 响应供应商所提供的货物（服务）均应按照“比选报价说明”进行报价。

- 响应供应商应按照《报价一览表》确定的格式报出响应总报价。对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

- 所有根据合同或其它原因应由响应供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在响应供应商提交的总报价中。

- 只允许有一个报价，否则将被视为无效响应。

    - 备选方案（不允许提交备选方案）

    - 联合体比选（本项目不接受联合体）

    - 响应供应商资格证明文件

- 响应供应商应按比选文件的要求，提交证明其有资格参加比选和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，否则，将导致其响应无效。

- 响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格供应商。

    - 比选保证金（本项目不设保证金）

    - 响应文件递交截止时间、比选有效期

- 响应文件递交截止时间为第一部分《比选公告》中规定时间，超过截止时间后递交的响应文件为无效响应文件，采购人拒收。

- 从响应文件递交截止日起，比选有效期为《比选须知前附表》规定天数。在特殊情况下，采购人可于比选有效期满之前要求响应供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。同意延期的响应供应商在原比选有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

    - 响应文件的数量和签署

- 响应供应商应编制响应文件的数量见《比选须知前附表》规定，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

- 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

- 响应文件应编制目录，并有页码。

- 四、比选响应文件的递交

    - 比选响应文件的密封和标记

- 响应供应商应将《报价一览表》一份单独放在《报价信封》中和其他《报价信封》要求的文件一起密封提交。响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

    - 对比选响应文件递交的要求

- 所有响应文件应于第一部分《比选公告》中规定的响应文件递交截止时间前递交至采购人。

- 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- 比选响应文件的递交须由响应供应商代表签名确认。

- 所有响应文件必须密封完好。比选响应文件的正本和副本应分别封装，并在每一包装的封面上写明：

响应文件（正/副本/报价信封） 项目名称：广州市公共交通集团有限公司财务历史电子数据迁移项目 响应供应商名称（盖章）： 响应供应商地址： 联 系 人： 联系电话： （注意： 年 月 日 分之前不得开启）

    - 响应文件的修改和撤回

- 响应供应商在比选截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按比选文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

- 采购人不接受电报、电话、电传、传真等形式的响应。

- 采购人对不可抗力事件所造成响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 比选样品（本项目不涉及比选样品）

    - 响应文件的拒收

- 供应商应当在比选文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人拒收。

- 五、比选流程

    - 比选顺序

- 采购人在《比选公告》中规定的日期、时间和地点组织比选。

- 响应文件拆封和公开唱价由采购人主持，所有响应供应商无需出席参加。

    - 比选小组

- 比选全部过程由依法组建的评审小组负责完成，评审小组由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、评审专家人数（具体组成人数见《比选须知前附表》）及专业构成按规定确定。评审小组成员依法从专家库中随机抽取。

- 评审小组和参与评审的有关工作人员不得透露对比选响应文件的评审和比较、以及与比选有关的其他情况。

- 采购人承诺其评审专家不得参与同自己或任职单位有利害关系的招标或采购项目的评审活动。具有下列情形之一的，采购人评审专家应当主动提出回避，采购人、响应供应商构也可以要求其回避：

- 响应供应商或者响应供应商主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与响应供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

- 曾因在招标（采购）、评审以及其他与招标（采购）、响应报价有关活动从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评审专家成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

    - 比选步骤

- 评审小组对响应文件进行资格性及符合性审查，评审小组要审查每份响应文件是否符合《资格性及符合性审查表》的要求。

资格性及符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 比选函、资格文件声明函是否符合比选文件的规定 |
| 2 | 是否已提交有效的法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书 |
| 3 | 是否符合响应供应商资格要求： - 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织； - 具备履行合同能力（参照提供以往业绩）； - 特定资质：持有有效期内《软件企业认定证书》及CMMI-3级以上证书 - 项目不接受联合体响应。 |
| 4 | 比选有效期：90日 |
| 5 | 响应文件按规定要求签署、盖章 |
| 6 | 响应单价是固定价且不高于对应标的物的最高限价 |
| 7 | 能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款） |
| 8 | 无比选文件中规定的被视为无效响应的其它条款的 |
| 9 | 未出现法律、法规、规章规定属于响应无效的其他情形 |

- 评审小组应对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

- 评审小组在比选过程中，不得改变比选文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

- 对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

- 评审小组对资格性及符合性审查合格的响应供应商的报价进行错误修正和调整，得出最后的评审价格。

- 响应报价修正错误的原则如下：响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；评审小组将按照上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，调整后的价格对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其比选响应将被拒绝。

- 评审及终止：

- 评审小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审得分由高到低的顺序提出2名成交候选人，并编写比选报告。比选报告由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对比选报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交侯选人，采购程序继续进行。对比选报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意比选报告。

- 出现下列情形之一的，采购人将终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合采购人内部制度规定的比选采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 评定成交的评审方法和标准

    - 31.1本项目采用综合评审法评审。评委按照本办法附表  《综合评分内容及标准》，独立对响应文件进行打分，并将各分项的评分相加得出各评委对该响应人的得分。

综合评分内容及标准

| 序号 | 评分类别 | 评分内容 | 分值 | 评审得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 商务评审 | 经营状况 | 2 |  | 响应供应商近三年的财务状况良好，连续三年盈利得2分，近两年连续盈利得1分，其他情况得0分。（提供近三年（2017-2019年）会计师事务所出具的年度财务报表。） |
| 1.2 |  | 项目经理资质 | 3 |  | 拟投入本项目的项目经理具有信息系统项目管理师资格证书、硕士研究生或以上的学历学位，同时拥有两项得3分；拥有一项得1分；其他情况得0分。（证书要求在有效期内，须提供证书复印件，否则不得分。提供证书和项目经理在本公司任职的外部证明材料复印件，加盖政府有关部门印章的打印日期在最近六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等） |
| 1.3 |  | 主要技术管理人员资质 | 3 |  | 具有软件设计师中级资格证书、系统集成项目管理工程师中级资格证书、数据库系统工程师中级资格证书、网络工程师中级资格证书、信息系统项目管理师证书、PMP资格证书，15个或以上的得3分，大于等于10个且少于15个的得2分，大于等于5个且少于10个的得1分，其他不得分。（证书要求在有效期内，须提供证书复印件，否则不得分。提供证书和主要技术管理人员在本公司任职的外部证明材料复印件，加盖政府有关部门印章的打印日期在最近六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等） |
| 1.4 |  | 技术服务人员资质 | 6 |  | 拟投入本项目的技术服务人员数量情况。20人或以上得6分，大于等于15人且少于20人得4分，大于等于10人且少于15人得2分，其他不得分。（提供技术服务人员在本公司任职的外部证明材料复印件，加盖政府有关部门印章的打印日期在最近六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等） |
| 1.5 |  | 业绩 | 6 |  | 横向对比各响应供应商提供的2015年以来承接相同或类似业务，并能达到要求的，根据业务单位检验报告情况打分，综合评价优的得6-5分，综合评价一般的得4-3分，综合评价较差的得2-0分。 （提供业务单位检验报告。） |
| 2.1 | 技术评审 | 整体解决方案响应情况、系统设计思想 | 8 |  | 横向对比各响应供应商的整体解决方案响应情况，对项目需求的理解、系统设计清晰程度，能满足项目要求，综合评价优的得8-6分，综合评价一般的得5-3分，综合评价较差的得2-0分。 |
| 2.2 |  | 项目管理方案及售后方案、质量保证措施 | 4 |  | 横向对比各响应供应商的管理方案，包括项目组织管理、实施策略、技术培训方案等，综合评价优的得4分，综合评价一般的得2分，综合评价较差的得1-0分。 |
| 2.3 |  |  | 4 |  | 根据各响应供应商的工期安排，项目正式实施至最终交付不超过2个月的得4分，项目正式实施至最终交付超过2个月但不超过3个月的，得2分，项目正式实施至最终交付超过3个月的，得0分。 |
| 2.4 |  |  | 3 |  | 横向对比各响应供应商的售后方案，包括项目质量保证措施、售后服务承诺、服务能力、应急预案等，综合评价优的得3分，综合评价一般的得2分，综合评价较差的得1-0分。 |
| 2.5 |  |  | 5 |  | 在广州设有售后服务机构的，得5分；在广州以外，广东省内珠三角（深圳、中山、惠州、佛山、肇庆、珠海、江门、东莞）设有售后服务机构的，得3分；其他得0分。 （提供工商注册证明以及办公场所证明或其他相关证明材料） |
| 2.6 |  | 系统展现界面 | 6 |  | 横向对比各响应供应商的系统展现界面：综合评价优的得6-5分，综合评价一般的得4-3分，综合评价较差的得2-0分。（提供演示录屏视频文件及截屏图片文件） |
| 3.1 | 价格评审 | 响应总报价 | 35 |  | 取各响应供应商响应总报价（不含后期系统维护费）最低报价作为评标基准价格；响应总报价等于基准价格的响应供应商得35分，响应总报价高于基准价格的响应供应商则按其比例，每高于1%减1分，最低0分；如此类推，算出所有响应供应商的价格评分。 |
| 3.2 |  | 后期系统维护费 | 15 |  | 合同期内免收此项费用，该报价为合同期满后响应供应商报价收取的费用。后期免收系统维护费的得15分；后期系统维护费每年不超过5万元的，得10分；后期系统维护费每年超过5万元但不超过10万元的，得5分；后期系统维护费每年超过10万元的，得0分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

备注：响应供应商的综合得分相同的，由评审小组按照少数服从多数的原则投票决定确定的成交供应商。

31.2综合评分要求

31.2.1评委应严格按照本评分办法对响应文件独立进行评议，作出个人评价。

31.2.2评委按照个人评议情况对各分项内容进行各自记名打分。

31.2.3响应人的综合得分为各评委的评分的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

31.3评审过程中，评审小组可在必要时安排响应人对有关细节加以澄清，但这种澄清不应使其它响应人处于不公平的地位。

31.4 以上评审完成后，按响应人的总得分从高到低进行排序。评审小组编写评分报告，并全体签字确认，推荐满足比选文件要求且总得分排序的名次最高者为第一成交候选人，推荐满足比选文件要求且总得分排序的名次次高者为第二成交候选人。如果总得分相同的，由评审小组投票确定。

32.成交供应商的确定

- 评审小组应当在评审结束后2个工作日内将比选报告送采购人确认。采购人应当在收到比选报告后，从比选报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合评分总分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。

- 采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在采购人网站发布成交公示，公示期为1个工作日。公示结束且无质疑后发布成交公告并发出成交通知书。

- 33.替补候选人的设定与使用

- 排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，或者比选文件规定应当递交履约担保而在规定的期限内未能递交的，或成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照比选报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展比选采购活动。

- 六、质疑

- 34.质疑与答复

- 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期内，以书面形式向采购人提出质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，逾期质疑无效。

- 质疑函应当署名。质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者响应供应商授权代表签字并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑人必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将纳入采购人内部供应商黑名单处理。

- 质疑人对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后10日内向采购人的监督管理部门提起投诉。

- 七、合同的订立和履行

- 35.合同的订立

- 在合同签订前，成交供应商须提供营业执照、税务登记证和在响应文件中提供的资质证明文件等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给采购人进行核对。

- 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按比选文件要求和成交供应商响应文件及比选过程中的承诺签订服务合同，但不得超出比选文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 36.合同的履行

- 服务合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，采购人、成交供应商应协商一致。

- 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。服务合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 八、适用法律

- 37.本采购项目为非法定公开招标项目，亦非政府采购项目，不适用招标投标法律法规和政府采购法律法规。采购人依据其内部采购管理制度规定的程序开展本次比选活动，响应供应商的响应行为视为同意采购人依据合同法、采购人内部制度及本比选文件开展本次比选活动。

# 第四章  合 同 书 格 式

# 合同书格式

（本合同仅用于参考，最终合同内容等以采购人和成交供应商签订合同为准）

广州市公共交通集团有限公司财务历史电子数据迁移项目合同

甲方：广州市公共交通集团有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方提供财务历史电子数据迁移项目达成以下协议，并签订本合同。乙方响应承诺的内容作为本合同的重要条款。

第一条  软件介绍

一、软件名称：                          。

二、软件应满足以下功能要求：

（一）保证原始数据的准确性与完整性；

（二）不改变原财务核算体系；

（三）不改变原数据账套，实现各自账套独立展现；

（四）不改变原资产负债表、损益表、现金流量表格式及数据，含合并资产负债表、损益表、现金流量表；

（五）可对历史凭证、明细账、辅助账、三栏账、总账、科目余额、会计报表等按选定期间或原设定的可选条件进行查询及联查，可打印，可数据导出；

（六）可针对不同账套，授权不同用户登录查询历史电子数据；

（七）可远程访问数据库查询；

（八）项目正式实施至最终交付不超过3个月；

（九）不对原财务软件及数据库造成任何影响；

（十）交付产品系统安全，展现界面友好；

（十一）项目最终交付后，提供功能培训服务，提供不少于3年的免费运维服务，提供软件操作说明书及数据字典。

三、建设内容：以甲方公开比选文件、乙方响应文件和比选结果为准。

四、乙方免费为甲方提供安装调试服务，叁年期的免费软件升级以及咨询和售后服务（该期限从软件验收合格之日起计）。

第二条  交付

一、交付时间：乙方应于2020年  月  日前向甲方交付软件，完成安装调试、历史电子数据迁移、培训，并经甲方验收合格。

二、交付地点：广州市公共交通集团有限公司指定的位置。

三、交付内容：乙方应提供软件的完整安装光盘及使用授权，并提供相关资料及文件。

四、交付方式：现场交付。

第三条  安装调试、培训及验收

一、乙方应在约定时间内完成软件的安装调试，并经甲方验收合格。

二、乙方应其响应时的承诺，指派具备相应能力的专业技术人员，根据甲方要求开展安装调试工作，确保安装调试完成后软件能够正常使用。

三、安装调试完成后，乙方应通知甲方，由甲方对软件进行验收，验收通过后由甲方向乙方提供验收合格文件。

四、乙方应就软件的使用向甲方提供不少于3次的培训，培训时间、地点以及接受培训的人员由甲方指定，直至甲方能够熟练使用及操作软件为止。安装调试完成后，甲方可以要求乙方提供充分的培训及指导后再进行验收。

第四条  价款及付款方式

一、本合同项下价款总额为人民币          元（大写：           ），分四期支付。由甲方及其所属各公司按实际迁移财务系统账套数量支付费用。乙方按甲方及其所属各公司实际迁移财务系统账套数量比例开具发票，由甲方按以上进度代其所属各公司支付给乙方。

（一）合同签订并收到乙方请款申请10个工作日内，甲方向乙方支付20%合同款；

（二）完成历史电子数据迁移工作后10个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款；

（三）项目验收通过且收到合同全额发票之日起，在10个工作日内向乙方支付合同总金额的40%；

（四）余款（合同总金额10%）为质保金，在一年质保期满后10个工作日内付清。

二、乙方的收款账户信息如下：

（1）户  名：

（2）开户行：

（3）账  号：

第五条  质量保证

一、本合同项下软件的质保期为一年，从软件经甲方验收合格之日起算。

二、质保期内，如甲方发现软件不具备本合同约定、采购文件要求及/或乙方承诺的功能，抑或软件存在任何恶意程序以及重大隐藏缺陷，及/或软件出现问题不能正常使用，且经乙方累计维护修正超过3次（含本数）仍不能正常使用的，甲方有权立即解除本合同，并要求乙方按照合同价款总额的20 %支付违约金，且乙方应于合同解除后立即返还甲方已付的全部价款，因此造成甲方的损失，乙方应予以赔偿。

三、质保期内，对于应由乙方承担的违约金、赔偿金以及其他费用，甲方有权直接从未付价款以及质保金中抵扣。

第六条  售后服务

一、乙方承诺为甲方提供以下售后服务：

（一）从软件验收合格之日起，提供为期三年的免费运维服务。

（二）技术支持服务，包括：

电话咨询支持：5个工作日×每日8小时电话支持，及时解答甲方的问题。

技术维护支持：5个工作日×每日8小时了解甲方反映的问题，如发现程序错误，乙方及时修正，并在两个工作日内修复。

特别维护支持：在常规的服务外，还将提供系统监测、数据恢复等服务；经甲方要求，乙方承诺在经通知后4小时内提供上门服务，并承诺在24小时内解决问题。

（三）提供软件维护服务，包括产品支持服务和系统运维服务。

二、乙方未按上述第一款第（二）项约定提供售后服务的，甲方有权要求其他第三方提供服务，因此产生的费用由乙方承担。乙方违反第（一）项约定的，应按第九条第三款的约定承担违约责任。

第七条  权利保证

乙方保证对其提供的软件享有合法及完整的权利，并保证软件不侵犯任何第三方的知识产权以及其他权益，乙方违反前述约定的，由此产生的一切法律后果和经济赔偿，均由乙方单独承担。如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

第八条  保密

一、甲乙双方均承担保密义务；

二、甲方对乙方提供服务期间涉及乙方知识产权方面的内容负有保密义务，未经乙方书面许可，不得以任何方式向社会和第三方透露；

三、甲方使用软件形成的数据，属甲方所有，非经甲方书面同意，乙方不能以任何方式取得及保留；乙方在履行本合同期间及提供其它服务期间所知悉的甲方信息，包括但不限于系统数据、经营信息、财务信息、文件资料等，乙方应严格予以保密，未经甲方同意不得以任何方式向任何第三方泄露。

第九条  违约责任

一、甲方不按期支付相应的价款，逾期超过20个工作日，经过乙方书面催告仍不支付的，在逾期付款期间，应按逾期付款金额，根据银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

二、乙方未在约定期限届满前完成软件交付、软件安装调试并经甲方验收合格的，每迟延一日，应按本合同价款总额的1%支付违约金；迟延超过20日的，甲方有权要求乙方支付相当于本合同价款总额20％的违约金，并有权解除本合同，要求乙方返还已支付的全部价款。

三、除本合同另有约定外，乙方违反本合同约定的，甲方有权要求乙方限期予以纠正，乙方未按要求予以纠正，或纠正后仍不符合要求的，甲方有权要求乙方支付相当于本合同价款总额_20％的违约金，并有权解除本合同，要求乙方返还已支付的全部价款。

第十条  争议解决

执行本合同时若发生争议，双方协商解决。协商不成的，本合同约定发生争议时由甲方所在地有管辖权的人民法院审理。

第十一条  未尽事宜

本合同未尽事宜，由双方协商另作补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十二条　合同生效

本合同一式伍份，经甲乙双方签章确认后生效。甲方执三份，乙方二份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表(签字)：             法定代表(签字)：

地址：                      地址：

电话：                      电话：

传真：					     	                 传真：

签约时间：

签约地点：

# 第五章  响应文件格式

响 应 文 件

（正本/副本/报价信封）

项目名称:

响应供应商名称：

响应供应商地址：

联 系 人：

联系电话：

- 响应文件目录表

| 文件类型 | 序号 | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |
| 初审文件 | 1 | 比选函（格式1） |  |  |  |
|  | 2 | 资格文件声明函（格式2） |  |  |  |
|  | 3 | - 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织； - 具备履行合同能力（参照提供以往业绩）； - 特定资质：持有有效期内《软件企业认定证书》及CMMI-3级以上证书； - 项目不接受联合体响应。 |  |  |  |
|  | 4 | 法定代表人（负责人）证明书（格式3） |  |  |  |
|  | 5 | 法定代表人（负责人）授权委托书（格式4） |  |  |  |
|  | 6 | ★实质性要求响应表（格式5） |  |  |  |
|  | 7 | 报价一览表（格式6） |  |  |  |
| 商务服务部分文件 | 1 | 响应供应商基本情况表（格式7） |  |  |  |
|  | 2 | 合同条款响应表（格式8） |  |  |  |
|  | 3 | 本项目管理人员及服务人员名单（格式9） |  |  |  |
|  | 4 | 项目总体服务方案（格式10） |  |  |  |
|  | 5 | 其他商务服务部分文件 |  |  |  |

注：1. 响应供应商以上所递交的资料都按规定加盖响应供应商公章；

2. 响应供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，以上响应文件提交时必须严格按照《响应文件目录表》的排列顺序装订成册。

- 比选函

比 选 函

致：广州市公共交通集团有限公司

根据贵方采购的项目名称：广州市公共交通集团有限公司财务历史电子数据迁移项目的比选文件要求，签字代表________________(全名及职衔)经正式授权并以响应供应商                          (响应供应商名称、地址)的名义提交响应文件参加比选。

在此，我方声明如下：

- 我方同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

- 我方同意响应比选有效期为响应文件递交截止日起90天。如果我方的响应成交，比选有效期延长至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读并完全明白了全部比选文件及附件，包括澄清、修改（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此比选文件没有倾向性，也不存在排斥潜在响应供应商的内容，我方同意比选文件的相关条款，放弃对比选文件提出质疑的一切权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方完全理解采购人拒绝迟到的任何响应文件。

- 我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果。

- 如果我方在成交后未能按规定签订采购合同或在比选有效期内撤回响应文件的，同意我方交纳的比选保证金被贵方没收。

- 如果评审小组判定我方未对比选文件要求作实质性响应，则我方完全同意并接受按无效响应处理。

- 我们承诺提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

（注：本比选函内容不得擅自删改，否则视为无效响应）

响应供应商名称（盖公章）：

响应供应商授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月

- 资格文件声明函

资格文件声明函

致：广州市公共交通集团有限公司

关于贵方采购项目名称：广州市公共交通集团有限公司财务历史电子数据迁移项目比选邀请，本公司（企业）愿意参加比选，提供比选文件中规定的服务，并声明本公司（企业）具备本项目资格条件，并已清楚比选文件的要求及有关文件规定。现承诺在本次采购活动中提交的所有资质文件是准确、真实、有效的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的一切损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

响应供应商名称（盖公章）：

响应供应商授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 法定代表人（负责人）证明书

法定代表人（负责人）证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限与本公司所提交的响应文件标注的比选有效期一致。签发日期：     年     月    日

附：

代表人性别：      年龄：       身份证号码：

营业执照注册号：                        企业类型：

经营范围：

。

身份证正面复印件

身份证反面复印件

（法定代表人居民身份证复印件粘贴处）

响应供应商名称（盖公章）：

响应供应商授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于  （公司地址）的（响应供应商名称）在下面签字的[法定代表人（负责人）姓名、职务]代表本公司授权（单位名称）的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目为：广州市公共交通集团有限公司财务历史电子数据迁移项目活动，提交响应文件及服务合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商授权代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书于      年     月     日签字之日起生效，特此声明。

附：

响应供应商名称（盖公章）：

地址：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

响应供应商授权代表签字或盖章：

职务：

身份证正面复印件

身份证反面复印件

（响应供应商代表（授权代表）居民身证复印件粘贴处）

- ★实质性要求响应表

★实质性要求响应表

项目名称：广州市公共交通集团有限公司财务历史电子数据迁移项目

| 序号 | ★实质性采购要求内容 | 响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 响应文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价 |  |  |  |  |
| 2 | 采购范围及服务期限 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

响应供应商必须将对比选文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：1、比选文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，响应供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效响应处理。

2、如比选文件用户需求书上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

响应供应商名称（盖公章）：

响应供应商授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 报价一览表

报  价  一  览  表

项目名称：广州市公共交通集团有限公司财务历史电子数据迁移项目

| 采购项目内容 | 数量 | 响应总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 财务历史电子数据迁移服务（含软件及实施） | 1项 |  |
| 操作系统 | 2套 |  |
| 数据库管理系统 | 1套 |  |
| 云服务租赁费 | 3年 |  |
| 以上四项合计 | --- |  |
| 后期系统维护费 | 年 |  |

注：1. 此表单独装在一个单独的报价信封内密封，封口盖公章；

2．响应报价要求具体见“响应文件编制”的报价要求，此表并须附在正、副本的响应文件中；

3．所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

响应供应商名称（盖公章）：

响应供应商授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 响应供应商基本情况表

响应供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 公司开户银行名称及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书情况 | 证书名称 | 证书等级 |  | 发证单位 |  | 证书有效期 |  |  |  |  |
| 公司简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等；

2．图片描述：经营场所、主要经营项目等；

3．如此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应供应商名称（盖公章）：

响应供应商授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 合同条款响应表

合同条款响应表

项目名称：广州市公共交通集团有限公司财务历史电子数据迁移项目

| 序号 | 合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

说明：1、响应供应商必须对应比选文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写上表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

响应供应商名称（盖公章）：

响应供应商授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 本项目管理人员及服务人员名单

本项目管理人员及服务人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 经验年限 | 本项目拟担任职务及职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上人员的学历、职称、社保资料复印件等作为证明资料。

- 项目总体服务方案

项目总体服务方案

一、单位介绍

本部分应包括单位概况、业务范围等。

二、团队介绍

本部分应包括项目团队人员配备、简介、项目经验及业绩等。

三、项目介绍

本部分应包括项目组织管理、工期安排、实施策略等，应包括全部采购需求功能的逐条详细阐述、系统展现界面（系统展现界面需提供相应展现界面截屏图片文件及不超过10分钟的系统操作录屏视频文件电子文档）。

四、保障介绍

本部分应包括项目售后管理与售后方案、质量保证措施、售后服务承诺、服务能力、应急预案等。

五、其他介绍

相应供应商认为其他需要提供及阐述的内容。